## Slide 1: Retrospectiva
Dificuldades técnicas
  Banco
  Modelagem(demora, confusão para decidir e pensar em fluxo, dependências e demora para retorno da validação)
  Design
  Padronização de campos
  UX
  Back-End
  Implementação da criptografia
  Upload e listagem de imagem
  Não pegava o valor do id do usuário dentro do token e não colocava onde precisava
  Falta métodos
  Criação do projeto errado
  Merge
  Criação Controller
  Conflito de banco e domain
  Front-End
  Local de instalação de INTL
  Problema com Link por causa de versão do React-Router-Dom
Dificuldades Organizacionais e de Comprometimento:
  Banco
  - Tempo das modelagens
  Erro de digitação
  Tempo de aprovação
  Design
  Muitas telas para poucos dias de projeto
  Tempo de desenvolvimento
  Back-End
  - Erro de padronização de escrita
  Demora pra começar por conta da validação do banco
  Merges
  Tratativa de erros(ajudar a arrumar)
  Front-End
  Ambiente de trabalho dando erro
  Conflitos de Campos
  Demora da API
Minha nota 0 a 10:
  Nome, nota
  Bianca: faltou
  Gabriele: 4
  Leonardo Souza: 10
  Lívia: 8
  Matheus: faltou
  Vitor: 8

## Slide 2: Inspirações Design
https://www.behance.net/
https://br.pinterest.com/
https://dribbble.com/
https://www.templatemonster.com/
Link escolhido:
https://dribbble.com/goods/849800-Gorgeous-Multipurpose-Shopify-Theme?token=gAAAAABiJhPlRgmfibuHddeZFdlwaU98cx-4FHvPgaS5uFE6z9pJo7MO05rqGQ17o64gjBQ6USeqT2R_1f3fncmYOgX4adAXCTdubFlwD3XHMmBJ66lnppRpj-FPH2uMqz7utSelhxCGDtXo2ccxuBNudT4fgzIcNGhiUXqJpMV41mnNHJeFwG4%3D